Projeto Finep – Convênio 2386/04 – Habitações mais sustentáveis.

Reunião de 18/02/05 – Local PCC/EPUSP – Sala 37

Presentes: Vanessa G. Silva, Marina S. O. Iha, Roberto Lamberts, Vanderley John, Alex Abiko, Racine Prado, Vahan Agopyan, Laerte B. Arruda, Francisco Cardoso.

- Foi explicada a divisão das 10 bolsas DTI-H do projeto, sendo USP (40%), Unicamp (20%), UFSC (20%), UFU (10%) e UFG (10 %). As bolsas AT-NS são administrativas. Em iguais proporções à divisão das bolsas o é a dos computadores que, em princípio, serão adquiridos em São Paulo e entregues localmente. Passagens e diárias seguem as mesmas proporções. Deverá ser providenciado um seguro para os computadores.

- Foi definido o objeto da pesquisa: “Conjunto de Habitações unifamiliares de interesse social”.

- Conteúdo do Projeto de Pesquisa: teve como base a tabela elaborada pelos pesquisadores PCC/EPUSP em 17/01/05. Os Coordenadores de Temas, apoiados pelas respectivas equipes (1ª e 2ª colunas da tabela) enviarão por e-mail, até 31/março/05, documentos com explicações de como serão tratados os temas, com três páginas. Podem conter sumários e devem conter propostas de cronogramas, ajustados ao documento do Convênio.

- Os Coordenadores de Produto (demais colunas da tabela) enviarão, até 30/junho/05, documentos com esboços do que se espera dos produtos do projeto (relatórios, manuais,...), também de acordo com o documento do Convênio, que todos os participantes possuem. O Prof. Alex enviará um documento extra, com a definição de produto auto-gerido, até 31/março/05.

- Foram feitos comentários sobre os temas, conforme a seguir:

  - Uso Racional da Água (Coord: Profa. Lúcia): inclui água, esgoto e águas pluviais.

  - Eficiência energética (Coord: Prof. Roberto): inclui iluminação, térmica e conforto. A energia incorporada nos materiais vai para o tema “Materiais”.

  - Energia solar (Coord: Prof. Racine): o foco é aquecedores de água, com a particularidade de haver pesquisa propriamente dita em aquecedores de baixo custo, com a incorporação de refletores e integração do reservatório aos painéis.

  - Redução de perdas no canteiro, sob responsabilidade do Prof. Ubiraci.

  - Redução de impactos ambientais do canteiro, sob responsabilidade do Prof. Francisco.

  - Responsabilidade social, sob responsabilidade da Profa. Vanessa e do Prof. Francisco.

  - Materiais (Coord: Prof. Vanderley): inclui COVs (Compostos Orgânico Voláteis), resíduos incorporados, ACV (Análise do Ciclo de Vida) e não-conformidade.

  - Durabilidade: inclui degradação física dos materiais e obsolescência, sob responsabilidade da Profa. Vanessa e do Prof. Vanderley.

  - Diretrizes para o empreendimento sustentável (Coord: Profa. Vanessa): este tema ainda não recebeu um título definitivo.

O tema “Canteiro de obras”, da tabela de 17/01/05, foi desdobrado nos dos itens 5.4 a 5.6 do presente documento.

O tema “Materiais”, da tabela de 17/01/05, foi desdobrado nos dos itens 5.7 e 5.8.